# Documentatieplan

CultuurConnect / Open Vlacc

Gebruikersdocumentatie voor Bibliotheekmedewerkers

# 1. Doel van dit Document

Dit documentatieplan beschrijft de aanpak voor het ontwikkelen van gebruikersdocumentatie voor CultuurConnect/Open Vlacc, gebaseerd op het Elody platform. De documentatie is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers en wordt gepubliceerd via MkDocs op de Elody documentatiewebsite.

# 2. Doelgroep

Primaire doelgroep: Bibliotheekmedewerkers bij Vlaamse openbare bibliotheken die werken met het centrale catalogiseringssysteem Open Vlacc.

| Gebruikersrol | Taken | Documentatiebehoeften |
| --- | --- | --- |
| Catalogiseerder | Titelbeschrijvingen aanmaken/bewerken, relaties leggen | Stap-voor-stap handleidingen, WEMI model uitleg |
| Bibliotheekbeheerder | Gebruikersbeheer, rapportages, imports | Beheerdersfuncties, bulkoperaties |
| Informatiespecialist | Zoeken, verrijken, kwaliteitscontrole | Geavanceerd zoeken, integraties |

# 3. Documentatiestructuur (MkDocs)

De documentatie volgt een gelaagde structuur: algemene Elody-functies worden hergebruikt en aangevuld met CultuurConnect-specifieke content.

## Voorgestelde mappenstructuur:

docs/
├── index.md                    # Welkom & overzicht
├── getting-started/
│   ├── inloggen.md            # SSO via Mijn CultuurConnect
│   ├── interface-overzicht.md # Navigatie & layout
│   └── eerste-stappen.md      # Quick start guide
├── catalogiseren/
│   ├── wemi-model.md          # Werk-Expressie-Manifestatie-Item
│   ├── werk-aanmaken.md       # Nieuwe titelbeschrijving
│   ├── expressie-beheren.md   # Expressies toevoegen
│   ├── manifestatie-beheren.md # Manifestaties & ISBN
│   ├── items-beheren.md       # Exemplaren
│   ├── relaties-leggen.md     # Entiteiten koppelen
│   └── omnibus.md             # Omnibus-functionaliteit
├── zoeken-filteren/
│   ├── eenvoudig-zoeken.md    # Snelzoeken
│   ├── geavanceerd-zoeken.md  # Filters & combinaties
│   └── opgeslagen-zoekopdrachten.md
├── integraties/
│   ├── wise-koppeling.md      # Bibliotheeksysteem
│   ├── aquabrowser.md         # Discovery
│   ├── externe-bronnen.md     # VIAF, Boekenbank, etc.
│   └── cloudlibrary.md        # E-books
├── import-export/
│   ├── csv-import.md          # Bulk imports
│   ├── csv-export.md          # Data exports
│   └── biblioprint.md         # Biblioprint integratie
├── beheer/
│   ├── gebruikersbeheer.md    # Accounts & rollen
│   ├── audit-logging.md       # Wijzigingsgeschiedenis
│   └── rapportages.md         # Overzichten
└── referentie/
    ├── classificatie.md       # SISO/ZIZO
    ├── metadata-velden.md     # Velddefinities
    └── faq.md                 # Veelgestelde vragen

# 4. Herbruikbaarheid Elody ↔ CultuurConnect

Om duplicatie te voorkomen en onderhoud te vereenvoudigen, worden generieke Elody-functies gescheiden van CultuurConnect-specifieke content.

| Functionaliteit | Bron | Actie |
| --- | --- | --- |
| Entiteitenbeheer (CRUD) | Elody generiek | Hergebruiken + contextualiseren |
| Zoeken & filteren | Elody generiek | Hergebruiken + screenshots aanpassen |
| CSV import/export | Elody generiek | Hergebruiken + templates toevoegen |
| Toegangscontrole | Elody generiek | Hergebruiken |
| WEMI/LRM datamodel | CultuurConnect specifiek | Nieuw schrijven |
| Wise/AquaBrowser integratie | CultuurConnect specifiek | Nieuw schrijven |
| SISO/ZIZO classificatie | CultuurConnect specifiek | Nieuw schrijven |

# 5. Screenshot Richtlijnen

Resolutie: minimaal 1200px breed voor duidelijke weergave

Formaat: PNG voor interface screenshots, JPEG voor foto's

Annotaties: rode kaders/pijlen voor aandachtspunten (consistent)

Privacy: geen echte gebruikersgegevens zichtbaar

Naamgeving: beschrijvende namen (bijv. "zoeken-filter-datum.png")

Locatie: /docs/images/[sectie]/ per documentatiesectie

# 6. Fasering & Planning

| Fase | Onderdeel | Geschatte tijd | Prioriteit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Getting Started + Interface | 1-2 weken | Hoog |
| 2 | Catalogiseren (WEMI model) | 2-3 weken | Hoog |
| 3 | Zoeken & Filteren | 1 week | Hoog |
| 4 | Integraties, Import/Export, Beheer | 2-3 weken | Medium |

# 7. MkDocs Configuratie Voorbeeld

Voorgestelde mkdocs.yml configuratie voor CultuurConnect:

site_name: CultuurConnect Documentatie
site_description: Gebruikershandleiding voor Open Vlacc
theme:
  name: material
  language: nl
  palette:
    primary: teal
  features:
    - navigation.tabs
    - navigation.sections
    - search.highlight

nav:
  - Home: index.md
  - Aan de slag:
    - Inloggen: getting-started/inloggen.md
    - Interface: getting-started/interface-overzicht.md
    - Eerste stappen: getting-started/eerste-stappen.md
  - Catalogiseren:
    - WEMI Model: catalogiseren/wemi-model.md
    - Werk aanmaken: catalogiseren/werk-aanmaken.md
    - Expressies: catalogiseren/expressie-beheren.md
    - Manifestaties: catalogiseren/manifestatie-beheren.md
    - Items: catalogiseren/items-beheren.md
    - Relaties: catalogiseren/relaties-leggen.md
    - Omnibus: catalogiseren/omnibus.md
  # ... etc

# 8. Aanbevolen Volgende Stappen

1. Review dit plan en geef feedback op structuur/prioriteiten

2. Bepaal welke Elody generieke documentatie direct herbruikbaar is

3. Verzamel screenshots van de CultuurConnect omgeving

4. Start met Fase 1: Getting Started sectie uitwerken

5. Stel een review-cyclus in met eindgebruikers (bibliotheekmedewerkers)

──────────────────────────────────────────────────

Dit plan is opgesteld op basis van de Elody documentatie en de functionele analyse voor Open Vlacc.